Предварительный расчет для разработки бизнес-проекта

по строительству жилья для обманутых дольщиков

Себестоимость строительства без участия города в строительстве составляет 15300 руб м2

## Чтобы построить 33800 м2 для дольщиков необходимо

- выделить землю для строительства микрорайона, заказчиком строительства выступает область или город в лице ОГУПа или МУПа

- привлечь средства в 150 млн руб, данных средств хватит провести ПИР и вывести      3 дома общей площадью 29337 на нулевой цикл.

- для строительства этой площади необходимо средств - 29337*15300руб =449 млн руб

- продав все 29337 м2 на этапе нулевого цикла по цене 27000 руб м2 получаем сумму 29337м2 * 27000руб = 792 млн руб.

- на завершение строительства этих 3-х домов необходимо 449 млн.руб – 150 млн раннее вложенных = 299 млн. руб

- Получаем доход 792 млн – 299 млн. = 493 млн.

- На эти средства начинаем строительство еще 5-ти домов общей площадью 48663 м2

- для строительства этой площади необходимо средств - 48663*15300руб =745 млн руб

- продав из них 14863 м2 на этапе нулевого цикла по цене 27000 руб м2 получаем сумму 14863м2 * 27000руб = 401 млн руб.

- на завершение строительства 5-ти домов необходимо 745 млн.руб – 493 млн раннее вложенных = 251 млн. руб

- Получаем доход 401 млн – 251 млн. = 150 млн.

- Данные 150млн руб возвращаются в бюджет. Их можно направить на другие цели или начать по такой же схеме строительство социального жилья

- Из построенных и введенных в эксплуатацию 5 домов остаются непроданными 48663 м2 - 14863м2 = 33800 м2, которые на основе принятого закона выделить дольщикам, согласно оплаченных договоров

- Срок реализации проекта установить в 2 года

- На втором этапе можно строить жилья не 48 663 м2, а на 10-20 % больше представленных в расчете. Реализация этих м2 позволит компенсировать возможные коммерческие риски.

- Если 150 млн руб. взяты в качестве кредита, то уплаченные по нему проценты также можно компенсировать увеличением площади строящегося жилья на втором этапе.

- Если в строительстве жилья будет участвовать город это значительно упростит реализацию проекта (экономический эффект можно просчитать). Или затраченные городом средства компенсировать отводом некоего количества квартир городу.

- Реализацию данного проекта необходимо начать как можно быстрее, пока разница между себестоимостью строительства и ценой реализации на первичном рынке достаточно велика

# Реализация данного проекта позволяет

- решить проблему дольщиков и при этом возвратить все деньги в бюджет области.

- снять социальную напряженность в регионе.

- увеличить объемы вводимого в эксплуатацию жилья

- будет способствовать замедлению роста цен на жилье в регионе.

- никто не сможет упрекнуть областное правительство в том, что она тратит деньги налогоплательщиков на удовлетворение требований дольщиков.

- избежать судебных исков к власти, которые могут быть предъявлены и в Страсбурский суд

- решить проблему всех дольщиков, в том числе и коммерческих площадей, что позволит спокойно провести процедуру банкротства и завершить строительство домов для «первых»

- увеличит количество рабочих мест

- увеличит отчисление налогов в бюджеты всех уровней

- участие города позволит построить еще и какое-то количество социального жилья

Председатель Ульяновского областного общественного фонда

______________ Пискунов Г.А.