| Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области | Губернатору - Председателю Правительства области С.И.Морозову |
| --- | --- |

28.08.2006

Уважаемый Сергей Иванович!

По разрешению проблем с обманутыми соинвесторами долевого строительства, НЕОБХОДИМО выполнение мероприятий:

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Провести учет обманутых дольщиков по двум очередям (одна очередь - по суду квартиры, вторая - денежная компенсация) | инициативные группы, администрация г. Ульяновска, Министерство строительства и ЖКК области | 10.09.2006 |
| 2 |  | Размещение информации в СМИ | Малышев В.В., органы УВД и пресс-служба Губернатора | еженедельно |
| 3 |  | Учет обманутых дольщиков, которые реально остались без жилья и которым требуется предоставления общежития | Инициативные группы, администрация г. Ульяновска | 15.09.2006 |
| 1 4 |  | Подобрать общежития для размещения обманутых дольщиков, оставшихся без жилья | администрация г. Ульяновска | 15.09.2006 |
|  |  | Определение основных банков, в которых дольщики брали кредиты, для проведения переговоров по снижению % ставки по кредитам | администрация г. Ульяновска | 15.09.2006 |
| 6 |  | Участие во Всероссийском совещании по проблемам обманутых соинвесторов долевого строительства (г. Москва) | Председатели инициативных групп, Министерство строительства и ЖКК области, администрация г. Ульяновска | 15.09.2006 |
| 1 7 |  | Изыскать средства в городском и областном бюджетах для оплаты охранных мероприятий строящихся объектов долевого строительства | администрация г. Ульяновска, Правительство области | 15.09.2006 |
| 8 |  | Не допустить банкротства ООО «Капитальное строительство» | Судебные органы, государственно-правовой департамент области |  |
| 9 |  | Решить вопрос достройки домов по ул. Рябикова и ул. Корунковой ОАО «Строитель», МУП «Стройзаказчик» | Администрация г. Ульяновска и Правительство области | 15.09.2006 |
| 10 |  | Изыскать средства в бюджете город и области для консервации домов по ул. Шигаева и ул. Корунковой | администрация г. Ульяновска, Правительство области | 15.09.2006 |
| 11 | Определить сумму выплаченных средств дольщиками ООО «Капитальное строительство», потребность в квартирах (одно-, двух-, трех-. четырехкомнатных), для обеспечения всех дольщиков |  | Инициативные группы, администрация г. Ульяновска, Правительство области | 15.09.2006 |
| 12 |  | Подготовить на территории г. Ульяновска не менее 4-х площадок строительства жилья для обманутых дольщиков | Администрация г. Ульяновска | 20.09.2006 |
| 13 |  | Определить средства для проведения проектно-изыскательских работ в случае возможного строительства для обманутых соинвесторов | Администрация г. Ульяновска |  |
| 14 |  | В связи с появившимися новыми случаями обмана соинвесторов строительства срочно создать управление по контролю за долевым строительством | Правительство области | 20.09.2006 |
| 15 |  | Рассмотреть вопрос организации контроля объектов долевого строительства | Министерство строительства и ЖКК области | Ежеквартально |
| 16 |  | Размещать информацию о всех строительных организациях, троящих объекты при долевом участии | пресс-служба Губернатора | Еженедельно |
| 17 |  | Проработать вопрос ресурса выделенных земельных участков под домами ООО «Капитальное строительство» для строительства дополнительных жилых секций | администрация г. Ульяновска | 15.09.2006 |
| 18 |  | Дать предложения по вопросу регистрации незавершенных объектов долевого строительства | Государственно-правовой департамент области | 15.09.2006 |
| 19 |  | Проработать вопрос снятия дополнительных технических условий | администрация г. Ульяновска | 15.09.2006 |
| 20 |  | Разработать проект Закона об объектах регионального значения разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию которых дает Правительство области | Государственно-правовой департамент области | 20.092006 |
| 21 |  | Провести комплекс мероприятий для получения разрешений н строительство ж/домов по ул. Рябикова и ул. Корунковой | администрация г. Ульяновска | 01.10.2006 |
| 22 |  | Дать предложения по снижению арендной платы за землю, под объектами ООО «Капитально строительство» | Комитет по управлению земельными ресурсами администрации г. Ульяновска | 15.09.2006 |