Правительство Ульяновской области

ПРОТОКОЛ

от 20.10.2006			№ ПР-ВМ-227

совещания освобожденной рабочей группы 19.10.2006

Председатель - Малиновский В.Б.

Секретарь - Артёмкин А.И.

Присутствовали:

Руководители Администрации г.Ульяновска, представитель Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области, депутат ЗСО, члены освобожденной рабочей группы, представители инициативных групп обманутых дольщиков.

Повестка совещания:

Малиновский В.Б. - о мерах, принимаемых Правительством области для
решения проблем обманутых дольщиков.

Садретдинова A.M. - о мероприятиях, проводимых мэрией г.Ульяновска
по достройке жилых домов по ул. Шигаева, ул. Корунковой.

Садретдинова A.M. - о готовности строительных площадок на 18 тыс. кв.
м. для нужд потерпевших соинвесторов.

Садретдинова A.M. - о мероприятиях, проводимых мэрией г.Ульяновска с
каждой нуждающейся семьей из числа обманутых дольщиков по
предоставлению временного жилья.

Решили:

- Государственно-правовому департаменту Администрации Губернатора Ульяновской области, Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области направить 21.10.2006 в 11:00 в ДК «Строитель» представителя для участия в совещании с обманутыми дольщиками по вопросу формирования органов управления общественного фонда и попечительского совета фонда.

- Муниципальному образованию «город Ульяновск» в срок до 25.10.2006 представить документацию по строительным площадкам на 18 тыс. кв.м.

- Муниципальному образованию «город Ульяновск» в срок до 25.10.2006 провести совещание с руководителями предприятий г.Ульяновска по
вопросу выделения комнат в общежитиях для временного расселения потерпевших соинвесторов.

- Муниципальному образованию «город Ульяновск» в срок до 24.10.2006 определить помещение для регистрации и размещения общественного фонда.

- Государственно-правовому департаменту Администрации Губернатора Ульяновской области в срок до 24.10.2006 проработать форму и возможность передачи денежных средств по исполнительным листам обманутых дольщиков общественному фонду.

- Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса, Государственно-правовому департаменту Администрации Губернатора области в срок до 07.11.2006 провести в рабочем порядке встречу с Федеральной регистрационной службой по Ульяновской области по вопросу передачи незавершенного строительства ООО «Капстрой» другому юридическому лицу.

- Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса, Государственно-правовому департаменту Администрации Губернатора области в срок до 07.11.2006 провести в рабочем порядке встречу с представителями Арбитражного суда Ульяновской области и Засвияжского районного суда г.Ульяновска по разрешению споров по нежилым помещениям в проблемных домах ООО «Капстрой».

Председатель	В.Б. Малиновский

Секретарь		А.И. Артёмкин