Правительство Ульяновской области ПРОТОКОЛ

15.12.2006г.									№ ПР-ВМ-303

совещания освобожденной рабочей группы 15.12.2006

Председатель - Малиновский В.Б. Секретарь - Артёмкин А.И.

Присутствовали: список прилагается. Повестка совещания:

- Преображенский А.С. - обсуждение проекта трехстороннего соглашения между Ульяновским Региональным отделением общероссийского общественного движения «Комитет помощи пострадавшим дольщикам - жилье, земля, люди», Правительством Ульяновской области, Мэрией города Ульяновска.

- Попов К.Ю. - обсуждение ситуации по процедуре банкротства ООО «Капстрой»

- Выступления приглашенных - по 5 минут.

Решили:

- Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области в срок до 25.12.2006 подготовить проект распоряжения Правительства Ульяновской области о создании рабочей группы, с включением в ее состав специалистов в области права, финансов, строительства представителей дольщиков ООО «Капстрой», мэрии города Ульяновска, для доработки трехстороннего соглашения о взаимодействии между Ульяновским Региональным отделением общероссийского общественного движения «Комитет помощи пострадавшим дольщикам - жилье, земля, люди», Правительством Ульяновской области, Мэрией города Ульяновска.

- Руководителям инициативных групп пострадавших дольщиков в срок до 19.12.2006 представить информацию о сроках проведения экспертизы договоров, необходимую Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области для подготовки письма в Следственное управление при УВД Ульяновской области об ускорении сроков проведения экспертизы.

- Руководителям инициативных групп пострадавших дольщиков в срок до 20.12.2006 подготовить вопросы для встречи с представителями судов, после чего Министерству строительства и ЖКК области определить дату и время встречи Губернатора области С.И. Морозова с представителями Арбитражного суда Ульяновской области и Ульяновского областного суда.

- Государственно-правовому департаменту Администрации Губернатора Ульяновской области во взаимодействии с руководителями инициативных групп в максимально сжатые сроки подготовить учредительные документы ООО «Дольщики».

- Министерству строительства и ЖКК области пригласить на очередное заседание освобожденной рабочей группы главу города Ульяновска С.Н. Ермакова с разъяснением о проделанной мэрией г.Ульяновска работы по отводу земель под новое строительство домов для обманутых соинвесторов ООО  «Капстрой», снятию технических условий, по инженерным и коммунальным сетям по четырем проблемным объектам ООО «Капитальное строительство».

- Инициативным группам пострадавших участников долевого строительства, исполнительные листы которых находятся в Управлении Федеральной службы судебных приставов, в срок до 18.12.2006 определиться с подачей заявления в УФССП о неналожении ареста либо о приостановлении исполнительного производства.

Председатель								 В.Б. Малиновский

Секретарь									А.И. Артёмкин

СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ

на совещание освобожденной рабочей группы 15.12.2006

Артёмкин Анатолий Иванович	Начальник отдела контроля за ходом

долевого строительства Министерства строительства и ЖКК области

Преображенский Алексей Сергеевич   И.о. директора Государственно-правового департамента Администрации Губернатора области

Малышева Валерия Сергеевна	Начальник управления правового

мониторинга нормативных актов органов местного самоуправления государственно-правового департамента Администрации Губернатора области

Давыдов Сергей Анатольевич	Начальник управления по связям со СМИ

аппарата Правительства области

Красильников Сергей Николаевич       Старший судебный пристав Управления

Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

Попов Константин Юрьевич	Начальник отдела по взаимодействию со

структурами антикризисного управления Администрации Губернатора области

Минченкова Наталья Александровна   Роспотребнадзор по Ульяновской обл.

Аладин Владимир Николаевич	Член комитета по бюджету, экономике,

налогам и предпринимательству ЗСО

Пискунов Геннадий Алексеевич	Председатель Регионального отделения

общероссийского общественного движения «Комитет помощи пострадавшим дольщикам - жилье, земля, люди»

Дерябин Сергей Анатольевич	Секретарь Регионального отделения

общероссийского общественного движения «Комитет помощи пострадавшим дольщикам - жилье, земля, люди»

Представители дольщиков;

Краснова Т.И., Курамышев В.С., Ленюская М.В., Курамышев Э.В., Михайлов И.Ю., Зубенко Н.А., Сергунин Д., Резник А.И., Филиппов С.П., Резванова Г.Р., Капташкина Т.Н., Тарасов А.С., Тарасова К.А., Нестерова Г.Р., Служаева И.В.